19周项目组周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者：** | 赵堃圻 | **日期：** | 2017.6.30 |
| **审批：** |  | **日期：** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V2.0.0** | **1.视频源信息查看，**  **2.个人信息维护，**  **3.共享空间**  **4.文件管理（文件重命名，文件共享，取消文件共享，删除视频），**  **5.标签，**  **6.搜索**  **7.管理员功能** | **需求分析，概要设计，详细设计，**  **编码，测试** | **7月7日** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 时间 | 负责人 | 备注 |
| 1.完成整合交付测试报告 | 7月3周一 |  |  |
| 1.1登陆、注册测试报告，测试用例 | 7月2日周末 | 刘廷闰 | 测试报告先分开再整合，测试用例可直接在测试用例上写，测试报告单独写（  测试报告完成后，我们将所有第一版本所有文档复制到基线） |
| 1.2上传、下载、播放测试报告，测试用例 | 7月2日周末 | 刘廷闰、马松山 |
| 2.版本2.0解决方案说明书 |  |  |  |
| 2.1资源层解决方案 | 7.2周一 | 刘廷润 | 编写文档时，先新建一份文档，模板参照原来的文档，在第一版本基线上传完成后，再统一整合 |
| 2.2业务层解决方案 | 7.2周一 | 邹彬 |
| 2.3表示层解决方案 | 7.2周一 | 许嘉乐 |
| 3.项目2.0版本说明书 | 7.2周一 | 纪泰安 |
| 4.具体功能编码 |  | 数据库：纪泰安、刘廷闰  后台：邹彬、马松山  前端：许嘉乐、赵堃圻 |  |
| 4.1**视频源信息查看** | 7.3 |  |
| 4.2**个人信息维护** | 7.3 |  |
| 4.3共享空间 | 7.4 |  |
| 4.4**文件管理（文件重命名，文件共享，取消文件共享，删除视频）** | 7.5 |  |
| 4.5文件打标签 | 7.6 |  |
| 4.6**搜索** | 7.7 |  |
| 4.7管理员 | 7.7 |  |