工作周报

Work Review

**编号**：**TMP-WR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组** | **Orz** | **姓名** | 赵堃圻 |
| **周次** | 第18周 | | |
| **本周综述** | 本周对项目的版本计划进行更改后，对项目第一版本进行了功能的整合、测试和改进。完成第一版本功能需求。 | | |
| **本周建议**  **和意见** | 由于项目实际进度与项目计划存在较大时间差，所以更改了项目计划，另外写了周计划，感觉以周为单位，目的性和时间紧迫感更明确，更能提高开发的效率，以后采用周计划形式安排工作。 | | |
| **下周计划** | 下周将第一版本上传到基线库后，对第二版本进行设计和开发。 | | |