项目计划书

Project Development Plan

版本:1.1

| 版本号 | 修改日期 | 修改人 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2017.6.6 | 赵堃圻 |
| 1.1 | 2017.6.9 | 赵堃圻 |
| 1.2 | 2017.6.19 | 邹彬 |
| 1.3 | 2017.6.30 | 赵堃圻 |

1.项目介绍

K2视频存储系统是一款基于网络方式，向用户提供视频文件的存储、访问、备份、共享、在线播放等功能。系统采用B/S模式开发。系统提供不同

级别用户不同的权限（提供不同的存储空间大小），用户可以上传、下载、共享视频，并对视频进行标签分类，管理员可以对用户和用户上传的视频进行浏览和管理。

2.项目组成员和角色安排

2.1项目组成员：赵堃圻，刘廷润、邹彬、许嘉乐、马松山、纪泰安

2.2角色安排：

| 赵堃圻 | 项目经理、测试工程师 | 负责项目干系人的合作协调；负责项目进度的控制；负责项目开发各过程活动的组织；监督配置管理库；承担部分开发任务。 |
| --- | --- | --- |
| 刘廷润 | 软件工程师、测试经理 | 建立测试环境，负责测试计划和用例；指导测试工具的使用；书写测试总结报告。 参与需求分析活动；参与详细设计；按照详细设计完成编码；修改测试出来的缺陷。 |
| 邹彬 | 软件工程师、开发经理 | 负责开发计划的制定；负责项目开发的技术指导；负责项目组内部技术的培训；承担部分开发任务。 参与需求分析活动；参与详细设计；按照详细设计完成编码；修改测试出来的缺陷。 |
| 许嘉乐 | 软件工程师、测试工程师 | 参与需求分析活动；参与详细设计；按照详细设计完成编码；修改测试出来的缺陷。 设计测试用例；执行测试用例；提交测试问题报告单。 |
| 马松山 | 软件工程师、配置管理员 | 制定配置管理计划；负责配置管理库目录结构的建立、维护分配角色权限、配置库备份。 参与需求分析活动；参与详细设计；按照详细设计完成编码；修改测试出来的缺陷。 |
| 纪泰安 | 软件工程师、数据库管理员 | 负责数据库的设计、建立和维护。 参与需求分析活动；参与详细设计；按照详细设计完成编码；修改测试出来的缺陷。 |

3. 技术需求：

3.1  服务器需求：

配置Hadoop分布式文件系统（HDFS）的服务器

3.2  开发语言：

前端：HTML+CSS+JS

后台：NodeJs

3.3  平台需求：

node.jsV8.0.0

操作系统：Windows

4.时间里程碑计划：

4.1WBS

| 任务内容 | 描述 | 交付物 | 主要负责人 | 时间(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目计划和部分用例设计 | 拟定项目计划，确定项目组角色安排，对要实现的功能进行初步用例设计。 | 项目计划书 | 赵堃圻 | 1 |
| 2.需求分析 |  |  | 赵堃圻 | 6 |
| 2.1用例设计 | 根据需求说明书确定需求给出需求规约 | 用例规约 | 许嘉乐 | 4 |
| 2.2原型设计 | 根据用例规约设计出原型 | 原型 | 马松山，许嘉乐 | 3 |
| 3.概要设计 |  | 概要设计说明书 |  | 3 |
| 3.1系统逻辑架构 | 软件的技术架构 |  |  | 2 |
| 3.2系统数据设计 | 设计ER模型，数据库表，学习使用Hbase |  | 刘廷润，纪泰安 | 2 |
| 3.3系统接口设计 | 各种提供给用户的界面以及内部、外部系统 |  |  | 2 |
| 4.详细设计 |  | 详细设计说明书 |  | 4 |
| 4.1系统复用计划 | 确定系统用到的框架和库 |  |  | 1 |
| 4.2系统接口设计 | •各种提供给用户的界面 •系统外部接口设计：与外部系统的交互设计 •系统内部接口设计：各子系统、各模块间的接口设计 |  |  | 3 |
| 4.3对象模型设计 | • 对象模型（类图或对象图）：提供整个系统的对象模型，在其中应该包含 所有的系统对象。所有对象之间的关联必须被确定并且必 须指明联系的基数。 • 对象描述: 在这个部分叙述每个对象的细节，它的属性、 它的方法。对每个对象的每个属性详细说明：名字、类 型; 对每个对象的每个方法详细说明：方法名，返回类 型，返回值，参数，用途以及使用的算法的简要说明。 |  |  | 3 |
| 4.4用例详细设计 | 描述系统如何响应各种事件 |  |  | 1 |
| 4.5系统非功能性设计 |  |  |  | 1 |
| 5.编码 |  | 代码 |  | 14 |
| 6.测试 |  | 测试用例，测试计划 |  | 3 |
| 7.项目总结 |  | 代码，文档 |  | 2 |

4.2产品功能优先级：

需求优先级:（由高到低）

1.用户注册，登录

2.上传，下载，在线播放

3.视频元信息的查看

4.个人信息维护，文件管理（共享权限）

5.标签（系统给定），搜索（搜索共享空间的视频）

6.管理员权限，登录

4.3版本计划

版本计划说明：根据实现功能的优先级，计划每个版本所以实现的功能，在每个版本软件开发中进行版本中涉及功能的需求分析，概要设计，详细设计以及编码和测试工作。

| 版本号 | 实现功能 | 工作内容 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 用户注册和登录 视频上传，下载，在线观看 | 需求分析，概要设计，详细设计， 编码，测试 | 7月1 |
| V2.0.0 | 视频源信息查看，个人信息维护，文件管理（文件重命名，文件共享，取消文件共享，删除视频）， 标签，搜索管理员功能 | 需求分析，概要设计，详细设计， 编码，测试 | 7月7日 |
| V3.0.0 | 文件夹目录 | 需求分析，概要设计，详细设计， 编码，测试 | 7月13日 |