18周项目组周计划

| 作者： | 赵堃圻 | 日期： | 2017.6.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批： |  | 日期： |  |

概述：

项目组整体进度比预估计划进度有所延迟，启动项目预留时间，做出开发计划更改和详细安排。具体安排如下。

| 说明 | 原计划完成日期 | 更改计划日期 | 备注 | 进度跟踪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解决nodejs对HDFS写文件回复400的问题 | 6.18 | 6.27（周二） |  | 完成 |
| 完成后台下载 | 6.19 | 6.28（周三） | Nodejs对HDFS读取已经完成，可以尝试下载 | 完成 |
| 完成后台上传 | 6.18 | 6.29（周四） | Nodejs对HDFS写文件解决后即可开展 | 完成 |
| 完成后台播放 | 6.20 | 6.28（周三） |  | 完成 |
| 完成前端下载功能 | 6.17 | 6.27（周二） |  | 完成 |
| 完成前端上传功能 | 6.16 | 6.27（周二） |  | 完成 |
| 完成前端播放功能 | 6.18 | 6.28（周三） |  | 完成 |
| 实现前端下载功能和后台对接 | 6.22 | 6.29（周四） |  | 完成 |
| 实现前端上传，功能和后台对接 | 6.22 | 6.30（周五） |  | 完成 |
| 实现前端播放，功能和后台对接 | 6.22 | 6.30 （周五） |  | 完成 |
| 对登录注册进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 6.27(周二) |  |  |
| 对下载功能进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 6.30（周五） |  |  |
| 对上传功能进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 7.1（周六） |  |  |
| 对播放功能进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 7.1（周六） |  |  |